1. Lý do chọn Agile

Waterfall yêu cầu chốt yêu cầu từ đầu, khách hàng chỉ xem sản phẩm ở cuối nên khi có thay đổi sẽ khó điều chỉnh và dễ phải làm lại.

Agile chia dự án thành các Sprint ngắn, thường xuyên bàn giao sản phẩm và lấy phản hồi để điều chỉnh kịp thời.

Kết luận: GreenMart nên chọn Agile vì yêu cầu bán hàng đa kênh dễ thay đổi và cần linh hoạt theo nhu cầu khách hàng.

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Cách làm mới |
| --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua phần mềm | Tăng cường trao đổi trực tiếp, họp ngắn hằng ngày. |
| Chỉ trình diễn sản phẩm cuối dự án | Trình diễn sản phẩm sau mỗi Sprint. |
| Đổi yêu cầu phải chờ phê duyệt 2 tuần | Thường xuyên trao đổi với khách hàng, cập nhật ưu tiên. |
| Luôn theo kế hoạch ban đầu | Linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế. |

3. Khung Scrum

Chọn Sprint cố định 2 tuần, tổng cộng 3 Sprint trong 6 tuần.

- Minh bạch: Cập nhật tiến độ hằng ngày.

- Thanh tra: Kiểm tra sản phẩm cuối Sprint.

- Thích nghi: Điều chỉnh kế hoạch dựa trên phản hồi.

Scrum phù hợp hơn Waterfall vì giúp nhóm phát hiện vấn đề sớm và thích ứng nhanh với thay đổi.

4. Phân vai Scrum Team

| Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Long | Quản lý và ưu tiên Product Backlog, không quyết định cách lập trình. |
| Scrum Master | Hoa | Hỗ trợ áp dụng Scrum, loại bỏ trở ngại, không áp đặt công việc. |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung | Phát triển, kiểm thử sản phẩm và tự tổ chức công việc, không tự thay đổi ưu tiên Product Backlog. |

5. Artifacts và lịch sự kiện

5.1. Product Backlog

| Ưu tiên | Hạng mục |
| --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm |
| 3 | Thêm vào giỏ hàng |
| 4 | Đặt hàng online |
| 5 | Thanh toán |
| 6 | Theo dõi đơn hàng |

5.2. Sprint Backlog – Sprint 1

- Thời gian: Tuần 1–2.

- Sprint Goal: Giúp khách hàng tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm.

Công việc: An làm giao diện, Bình làm API, Chi xây dựng chi tiết sản phẩm, Dung kiểm thử; Long làm rõ yêu cầu, Hoa hỗ trợ nhóm.

5.3. Increment mong đợi

Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm, xem danh sách và thông tin chi tiết. Các chức năng phải được kiểm thử và đáp ứng Definition of Done.

5.4. Lịch 5 sự kiện Scrum

| Sự kiện | Thời gian | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Đầu Sprint | Chọn công việc và xác định mục tiêu. |
| Daily Scrum | Hằng ngày, 15 phút | Kiểm tra tiến độ. |
| Sprint Review | Cuối Sprint | Trình diễn sản phẩm, nhận phản hồi. |
| Sprint Retrospective | Sau Review | Cải thiện cách làm việc. |
| Backlog Refinement | Trong Sprint | Làm rõ và sắp xếp yêu cầu. |

Lưu ý: Backlog Refinement là hoạt động liên tục, không phải sự kiện Scrum chính thức.

6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

- PO cập nhật thứ tự ưu tiên Product Backlog.

- Nhóm tiếp tục Sprint hiện tại và bảo vệ Sprint Goal.

- Nếu cần thay đổi lớn, PO và nhóm trao đổi để xử lý phù hợp; chỉ PO mới có quyền hủy Sprint khi Sprint Goal trở nên lỗi thời.

Tình huống 2: Tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

- Không báo tính năng chưa xong là đã hoàn thành.

- Chỉ trình diễn phần đáp ứng Definition of Done.

- Đưa phần chưa hoàn thành về Product Backlog để PO xem xét ưu tiên cho Sprint sau.